TWNG

נקודות פתוחות לדיון — פגישה עם דורון

# 1. 🔐 מודל פרטיות — ההחלטה הכי חשובה

החלטנו על "Private First" אבל עלו שאלות לגבי מה קורה כשמשתמש כן רוצה לשתף.

## שלוש האפשרויות

| מודל | תיאור | יתרון | חיסרון |
| --- | --- | --- | --- |
| A: Private First | הכל פרטי, שיתוף אופציונלי | פשטות | אין ויראליות |
| B: Social First | הכל ציבורי, הסתרה אופציונלית | ויראליות | Privacy concerns |
| C: User Choice | המשתמש בוחר ב-onboarding | גמישות | מורכבות |

## שאלות לדיון

☐ האם מסכימים על User Choice?

☐ האם "(recommended)" על Private נכון?

☐ מה קורה אם 80% בוחרים Public — נשנה default?

☐ האם לאפשר שינוי ב-Settings אחר כך?

# 2. 🎯 Positioning & Messaging

## מה סגרנו

• Tagline: "Every Guitar Has a Story"

• Sub: "Finally, a place to keep them."

• מילת מפתח: "Keep" (לא "Document")

## שאלות לדיון

☐ האם הכיוון הזה עובד גם אם נלך על Social?

☐ האם צריך tagline שונה למודל User Choice?

☐ האם שמרנו על הפשטות?

# 3. 💰 תמחור

| Tier | מחיר | גיטרות | Magic Add |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 | 20 | 5/חודש |
| Pro | $5/חודש | Unlimited | Unlimited |
| Collector | $12/חודש (עתיד) | Unlimited | API |

## שאלות לדיון

☐ האם 20 גיטרות ב-Free זה יותר מדי/פחות מדי?

☐ האם $5 זה נכון?

☐ האם להשיק עם Free בלבד (בלי Pro)?

# 4. ⚡ Magic Add

## שאלות לדיון

☐ האם Magic Add מוכן לבטא?

☐ מה ה-accuracy הצפוי?

☐ מה קורה כשלא מזהה? UX של fallback?

☐ האם להגביל ב-Free או לתת חופשי בבטא?

# 5. 🚀 תוכנית השקה

| שלב | זמן | מטרה |
| --- | --- | --- |
| Beta | שבועיים | 30-50 טסטרים |
| Soft Launch | +2 שבועות | פתוח לכולם, בלי שיווק |
| Public Launch | +4 שבועות | קמפיין מלא |

## שאלות לדיון

☐ האם ה-timeline ריאלי?

☐ מאיפה מביאים 30-50 בטא טסטרים?

☐ מה הקריטריונים ל-"מוכן להשקה"?

☐ האם יש תאריך יעד קשיח?

# 6. 📣 שיווק

חומרים מוכנים: Landing Page, Email Templates (7), Instagram Prompts (27), Ad Campaign (6 Ad Sets), FAQ

## שאלות לדיון

☐ מי מייצר את התמונות? (AI / צלם / סטוק)

☐ תקציב פרסום ראשוני?

☐ מי מנהל את הסושיאל?

# 7. 🔧 טכני

## שאלות לדיון

☐ מה מצב הפיתוח? מה חסר?

☐ האם יש bottlenecks טכניים?

☐ Hosting? Costs?

# 8. 🤝 חלוקת תפקידים

☐ מי אחראי על Product?

☐ מי אחראי על Dev?

☐ מי אחראי על Marketing?

☐ מי אחראי על Support?

☐ כמה שעות בשבוע כל אחד משקיע?

# 9. 📊 מדדי הצלחה

North Star Metric מוצע: Guitars Documented

## שאלות לדיון

☐ האם מסכימים על North Star?

☐ מה היעדים לבטא?

☐ איך מודדים? (Mixpanel? GA?)

# 10. 💸 תקציב

☐ מה התקציב הכולל לפני revenue?

☐ כמה מוכנים להשקיע בפרסום?

☐ האם מחפשים השקעה חיצונית?

# 11. 🛡️ משפטי

☐ Terms of Service — מי כותב?

☐ Privacy Policy

☐ רישום חברה?

☐ הסכם שותפות?

# סיכום — 10 החלטות נדרשות

| # | נושא | החלטה |
| --- | --- | --- |
| 1 | Privacy Model | A / B / C |
| 2 | Tagline | אישור סופי |
| 3 | Free Tier | 20 גיטרות? |
| 4 | Pro Price | $5? |
| 5 | Beta Testers | מקור ומספר |
| 6 | Launch Date | תאריך יעד |
| 7 | Ad Budget | סכום |
| 8 | Roles | חלוקה |
| 9 | Metrics | יעדים |
| 10 | Legal | מי מטפל |

⏱️ זמן מומלץ: 60-90 דקות  |  🎯 מטרה: לצאת עם 10 החלטות סגורות